Příloha č. 2 usnesení

Rozpočtový výhled

obce Štěpánkovice na období 2012 – 2016 - komentář.

Rozpočtový výhled obce Štěpánkovice je zpracován pro potřebu zastupitelů obce Štěpánkovice při přípravě rozpočtů obce v příštích létech,  při  přípravě plánu rozvoje obce, pro občany obce Štěpánkovice pro přehled o dlouhodobých záměrech obce Štěpánkovice a na základě ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V rozpočtovém výhledu jsou zohledněny náklady na správu a údržbu majetku obce, navrhované investiční akce jejichž realizace vyplývá ze stávajících zákonů a investiční akce  vyplývající z oprávněných požadavků občanů obce Štěpánkovice.

Hlavní položky příjmové části rozpočtového výhledu jsou skutečné daňové příjmy, příjmy z vodného a stočného a  příjmy za likvidaci odpadů.v roce 2010. Při aktualizaci rozpočtového výhledu se tyto položky přepočítávají stanoveným koeficientem podle výsledků předcházejícího roku. V příjmové části se nepříznivě projevuje snížený příjem obce z daňových výnosů v létech 2008 až 2010.

Do výdajové části jsou zahrnuty náklady spojené s běžným provozem obce a obecního úřadu, správou a údržbou majetku obce, údržbou a obnovou zeleně, náklady na spolkovou činnost v obci, kulturní akce pořádané obcí Štěpánkovice a náklady spojené s investiční činnosti obce.

Investiční akce, které u kterých je předpoklad realizace v nejbližších létech:

- rok 2012 – 2016 - 20 postupná rekonstrukce místních komunikací v obci, jedná se o především o dokončení komunikace Vlčoch, U Dvora, Polní, úplná rekonstrukce komunikace Okrouhlá, Čs. armády, Slezská, Jasanová, Družstevní, součástí těchto staveb bude výměna kanalizačního potrubí,

- rok 2012 – 2016 - 20 postupná rekonstrukce kanalizačního řadu,

- rok 2012 – 2016 - 20 postupná rekonstrukce vodovodního řadu a souvisejících staveb,

- rok 2012 – 2016 výkup pozemků, výstavba komunikací a inženýrských sítí pro novou výstavbu rodinných domů v obci,

- rok 2012 – 2013 dokončení rekonstrukce zbývajících pavilonů základní školy,

- rok 2012 – 2014 postupná rekonstrukce kulturního domu,

- rok 2012 – 2016 rekonstrukce, popřípadě výstavba cyklostezek, v tabulce jsou uvedeny pod položkou komunikace.

V rozpočtovém výhledu nejsou uvedeny stavby:

a)	jejichž realizace nevyžaduje složitou přípravu,

- náklady na jejich realizaci se budou pohybovat v řádech statisíců korun.

Jsou to především tyto stavby:

- dokončení částečné rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Štěpánkovicích, popř. výstavba nové,

- spoluúčast obce při výstavbě tréninkového hřiště pro TJ Sokol Štěpánkovice,

- oprava většiny chodníků v obci,

- obnova centra obce, po vyřízení majetkoprávních vztahů k pozemkům,

- stavební úpravy u kostela,

- drobné stavby v obci – autobusové zastávky, chodník v parku, chodník ke škole.

Tento materiál je pouze informativní, pořadí jednotlivých činností je možné měnit podle okamžité potřeby obce, připomínek občanů popřípadě možností získání dotací na jednotlivé projekty.

Rozpočtový výhled obce Štěpánkovice na období 2012 – 2016 byl projednán na veřejném zasedání zastupitelstva obce Štěpánkovice dne 23.2.2011 a byl schválen pod bodem 1/1 e) usnesení.

Bernard Halfar							Štěpánkovice 24.2.2011